Notuul 24: Gerda

Aanwezigen: Allemaal

Vergaderpunten:

- 360 feedback:

- Feedback wordt geregeld door Vermeij.

- Trello:

- Het is veel makkelijker om de persoonlijke portfolio bij te houden als je de Trello individueel bijhoudt.

- Nelis en Amin lopen achter op Datacamp.

- Jefry, Niels en Levy lopen op schema.

- Gerda vindt het goed dat er een lijstje in de taak staat.

- Echter moet je per taak kijken of het opgesplitst moet worden.

- Maak van de machine learning sessie een brainstorm sessie voor woensdag.

- In het archief van Trello staan de items die al af zijn.

- Maak werkafspraken voordat je aan het Trello board begint.

- Presentatie van maandag:

- Zet deze in Teams.

- Het trello ding in de presentatie was verwarrend.

- Retrospective:

- Fraankly.com (?) (https://www.fraankly.com/ )

- Tool om punten in te brengen voor de samenwerking.

- Deze tool kan worden gebruikt om andere teamleden te beoordelen.

- Planning:

- Retrospect doen, en deze onder Retrospect zetten op Teams.
Dit helpt bij het zetten van iedereen op één lijn kan zetten.
Als je ervoor moet betalen moet je even googlen naar een andere tool.
(REETRO) (?) Retrospect

- Doe een brainstorm sessie voor woensdag voor de machine learning model.

- Gedisciplineerder omgaan met documenten in teams omgaan. En ook Trello doen.

- Figuren moeten netter, maar dit geld voor iedereen.

- Doe een recap voordat je een presentatie doet.